iAnctChinese 古汉语智能标注平台

1. 项目概述

- 1.1 产品背景

- 1.2 产品愿景

- 1.3 目标用户

2. 产品功能需求

- 2.1 用户认证与管理

- 2.2 项目管理

- 2.3 文档管理

- 2.4 核心标注功能

- 2.5 智能解析与问答

- 2.6 数据可视化

- 2.7 多语言支持

3. 非功能性需求

- 3.1 性能需求

- 3.2 安全需求

- 3.3 可用性需求

- 3.4 可维护性需求

4. 技术架构需求

- 4.1 前端架构

- 4.2 后端架构

- 4.3 数据存储

- 4.4 第三方服务

5. 部署与运维需求

- 5.1 部署环境

- 5.2 监控体系

- 5.3 备份策略

6. 项目里程碑

- 6.1 第一阶段：基础架构升级（4周）

- 6.2 第二阶段：核心能力增强（6周）

- 6.3 第三阶段：用户体验优化（4周）

7. 成功指标

- 7.1 产品指标

- 7.2 技术指标

8. 风险与应对

- 8.1 技术风险

- 8.2 业务风险

9. 附录

- 9.1 术语表

- 9.2 参考文档

# 1. 项目概述

## 1.1 产品背景

iAnctChinese 是一个面向古汉语研究者、学生及爱好者的智能标注平台，旨在通过人工智能技术提升古籍文献的处理效率和研究质量。平台集成了自动分词、实体标注、古文解析、智能问答等核心功能，为古汉语研究提供专业化的数字工具支持。

## 1.2 产品愿景

我们想要打造一个古汉语研究领域的智能化工作平台，降低古籍文献处理的技术门槛，提升研究效率，推动传统文化研究的数字化转型。

## 1.3 目标用户

- 古汉语专业研究者

- 高校文学院系师生

- 传统文化爱好者

- 古籍整理与出版工作者

# 2. 产品功能需求

## 2.1 用户认证与管理

### 2.1.1 用户注册

- 支持邮箱/用户名注册

- 密码强度校验（至少8位，包含字母和数字）

- 注册后自动登录系统

### 2.1.2 用户登录

- JWT无状态身份认证

- 支持记住登录状态（7天有效期）

- 登录失败次数限制（5次/小时）

### 2.1.3 用户信息管理

- 修改基本信息（昵称、邮箱）

- 修改密码（需验证原密码）

- 上传/更换头像

## 2.2 项目管理

### 2.2.1 项目创建

- 设置项目名称、描述

- 选择项目类型（个人研究、课程作业、团队协作）

- 设置项目可见性（公开/私有）

### 2.2.2 项目操作

- 项目列表查看（支持搜索和筛选）

- 项目信息编辑

- 项目删除（需确认，删除后不可恢复）

## 2.3 文档管理

### 2.3.1 文档导入

- 支持文件格式：txt、md、docx

- 支持拖拽上传

- 自动检测文件编码（UTF-8、GBK等）

- 文件大小限制：10MB

### 2.3.2 文档操作

- 文档列表查看

- 文档重命名

- 文档删除

- 文档内容编辑（富文本编辑器）

### 2.3.3 文档导出

- 导出标注后的原文（txt格式）

- 导出实体标注数据（csv格式）

- 支持批量导出

## 2.4 核心标注功能

### 2.4.1 自动分词

- 调用jieba分词服务

- 支持古今混合文本

- 分词结果可视化展示

- 分词结果可保存到文档

### 2.4.2 手动实体标注

- 支持划词标注交互

- 标注类型：人物、地名、时间、器物、概念

- 标注信息编辑（修改类型、添加注释）

- 标注删除功能

### 2.4.3 AI自动标注

- 调用DeepSeek API进行智能标注

- 支持批量自动标注

- 标注结果可人工审核和修正

- 标注置信度显示

## 2.5 智能解析与问答

### 2.5.1 古文解析

- 调用大模型解析古文内容

- 解析结果结构化展示（作者、创作背景、主旨等）

- 支持多版本解析结果对比

### 2.5.2 智能问答

- 基于当前文档的问答系统

- 问题历史记录

- 答案可信度评估

- 支持追问功能

## 2.6 数据可视化

### 2.6.1 时间轴视图

- 自动提取文档中的时间信息

- 生成交互式时间轴

- 鼠标悬停显示事件详情

- 点击时间节点跳转到对应文本位置

### 2.6.2 实体关系图

- 展示人物、地点等实体关系

- 支持关系图缩放和拖动

- 点击实体高亮相关文本

## 2.7 多语言支持

### 2.7.1 三语翻译

- 简体中文、繁体中文、英文互译

- 保持原文格式和标注信息

- 翻译结果可导出

# 3. 非功能性需求

## 3.1 性能需求

### 3.1.1 响应时间

- 页面加载时间：< 3秒

- 分词服务响应：< 2秒

- AI标注响应：< 5秒

- 文档导入处理：< 10秒（10MB文件）

### 3.1.2 并发支持

- 支持同时在线用户：1000人

- 支持并发标注操作：100人

- API网关吞吐量：1000请求/秒

3.2 安全需求

3.2.1 数据安全

- 用户密码bcrypt加密存储

- JWT令牌加密传输

- 敏感数据脱敏处理

- 数据库访问权限控制

3.2.2 操作安全

- SQL注入防护

- XSS攻击防护

- CSRF令牌验证

- 文件上传类型限制

3.3 可用性需求

3.3.1 浏览器兼容

- Chrome 90+

- Firefox 88+

- Safari 14+

- Edge 90+

3.3.2 系统可用性

- 系统可用性：99.5%

- 故障恢复时间：< 30分钟

- 数据备份：每日自动备份

3.4 可维护性需求

3.4.1 日志记录

- 用户操作日志

- 系统错误日志

- API调用日志

- 性能监控日志

3.4.2 监控告警

- 系统资源监控（CPU、内存、磁盘）

- 服务状态监控

- 错误率告警

- 性能指标告警

4. 技术架构需求

4.1 前端架构

- 采用Vue.js 3框架

- 组件化开发模式

- 响应式设计

- PWA支持

4.2 后端架构

- API网关统一入口

- 微服务架构

- 容器化部署（Docker）

- 负载均衡

4.3 数据存储

- MySQL：结构化数据存储

- Redis：缓存和会话存储

- 文件系统：文档存储

4.4 第三方服务

- DeepSeek API：AI能力支持

- jieba分词：中文分词

- 其他NLP工具库

5. 部署与运维需求

5.1 部署环境

- 操作系统：Linux Ubuntu 20.04+

- 容器环境：Docker 20.10+

- 编排工具：Docker Compose

5.2 监控体系

- 应用性能监控（APM）

- 日志聚合分析

- 用户行为分析

- 系统健康检查

5.3 备份策略

- 数据库每日全量备份

- 文档数据实时同步备份

- 配置文件版本管理

- 灾备恢复预案

6. 项目里程碑

6.1 第一阶段：基础架构升级（4周）

- 数据库迁移至MySQL

- JWT认证系统实现

- 密码加密存储

- 基础Docker化

6.2 第二阶段：核心能力增强（6周）

- AI模型微调优化

- Redis缓存引入

- API网关部署

- 性能优化

6.3 第三阶段：用户体验优化（4周）

- 前端框架重构

- 时间轴可视化

- 交互体验优化

- CI/CD流水线建立

7. 成功指标

7.1 产品指标

- 用户注册转化率：> 30%

- 用户活跃度：> 40%

- 功能使用率：标注功能 > 60%

- 用户留存率：30日 > 50%

7.2 技术指标

- 系统可用性：> 99.5%

- API响应时间：P95 < 2秒

- 错误率：< 0.1%

- 系统扩展性：支持横向扩展

8. 风险与应对

8.1 技术风险

- AI服务稳定性：建立备用API通道

- 数据安全：加强加密和权限控制

- 性能瓶颈：引入缓存和负载均衡

8.2 业务风险

- 用户接受度：提供详细的使用教程

- 竞品出现：持续优化核心功能

- 需求变更：采用敏捷开发模式

9. 附录

9.1 术语表

- 实体标注：识别和标记文本中的特定类型实体

- 时间轴视图：按时间顺序展示文档事件的可视化组件

- JWT：JSON Web Token，用于无状态身份认证

9.2 参考文档

- DeepSeek API文档

- jieba分词使用文档

- Vue.js官方文档

- Docker官方文档